ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

- I. Общие положения

Соблюдение основных принципов законодательства о градостроительной деятельности является основой территориального планирования муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район (далее по тексту: МО Кировское городское поселение).

Основными принципами территориального планирования является обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных  условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных и территориальных ресурсов, сохранение историко-культурного наследия, местных традиций и особенностей в интересах настоящего и будущего поколений.

В положениях о территориальном планировании и соответствующих схемах, учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

Мероприятия территориального планирования осуществляются в границах МО Кировское городское поселение, установленных областным законом от 29.11.2004 №100-оз (в ред. Закона Ленинградской области от 06.05.2010 №17-оз) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» и в рамках полномочий органов местного самоуправления поселения и направлены на обеспечение реализации этих полномочий органами местного самоуправления МО Кировское городское поселение.

В составе мероприятий по территориальному планированию выделена последовательность их выполнения:

- первоочередные мероприятия – 2020 год;

- расчетный срок – 2030 год.

Существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального и регионального значения приводятся в положениях о территориальном планировании и отображаются на схемах для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего документа.

- II. Цели и задачи территориального планирования

- Цели территориального планирования

Цели и задачи развития МО Кировское городское поселение, определенны в соответствии с основными положениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на период 2011-2020 годы.

Направление и приоритеты территориального планирования МО Кировское городское поселение установлены в соответствии с основными положениями Стратегии социально-экономического развития МО Кировское городское поселение на период 2011-2020 годы.

Целями территориального планирования МО Кировское городское поселение является:

- создание условий для повышения качества жизни населения муниципального образования, формирование благоприятной экономической, социальной и экологической среды его жизнедеятельности, с учетом ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- создание градостроительными средствами условий и действенного инструмента для осуществления органами местного самоуправления МО Кировское городское поселение полномочий, относящихся к вопросам местного значения поселения.

- Задачи территориального планирования

  - Развитие пространственно-планировочной структуры:

    - формирование системы пространственных взаимосвязей, планировочная организация территории с учетом планируемого развития планировочного каркаса прилегающих территорий;

    - создание единой интегрированной структуры автодорожной сети магистральных, основных и местных автомобильных дорог, системы рельсового и внутреннего водного транспорта, с учетом интересов Кировского муниципального района Ленинградской области;

    - установление границ населенных пунктов: город Кировск и поселок Молодцово, входящих в состав МО Кировское городское поселение;

    - установление границ планировочных районов с описанием их границ и выделением в них элементов планировочной структуры;

    - определение состава функциональных зон (по видам), параметров планируемого развития функциональных зон и указания функционального назначения зон каждого вида;

    - установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам);

    - установление соотношения площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам) в соответствии с показателями, принятыми в стратегии социально-экономического развития МО Кировское городское поселение.

    - градостроительное освоение территорий для обеспечения размещения объектов капитального строительства на 2020-2030 годы по территориальному планированию МО Кировское городское поселение новых, ранее не застроенных территорий, с использованием части земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

    - создание планировочными средствами условий для развития малого предпринимательства и инфраструктуры обслуживания населения;

    - изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующих экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития соответствующих территорий.

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей МО Кировское городское поселение жилищным фондом из расчета 25 м2 общей площади на одного человека на 2020 год, и из расчета 35 м2 общей площади на одного человека на 2030 год.

  - Обеспечение населения учреждениями социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) уровня, соответствующего нормативам Российской Федерации и Ленинградской области.

  - Сохранение историко-культурного наследия и рациональное использование природного потенциала:

    - сохранение объектов культурного наследия;

    - создание системы рекреационных зон с активным использованием водных объектов, природного и искусственного ландшафта;

    - увеличение туристической привлекательности объектов историко-культурного наследия;

  - Обеспечение благоприятных экологических условий для жизнедеятельности населения.

  - Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Развитие систем инженерного и транспортного обеспечения.

  - Учет интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории МО Кировское городское поселение.

- III. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

- Мероприятия по развитию пространственно-планировочной структуры, планируемые к 2020 году:

  - формирование главной планировочной оси;

  - формирование открытого общественного пространства в прибрежной зоне;

  - формирование набережной реки Нева с системой общественных пространств, как одного из главных планировочных элементов территории;

  - формирование озелененных общественных пространств, как основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования.

- Установление границ населенных пунктов: город Кировск и поселок Молодцово, входящих в состав МО Кировское городское поселение.

  - Установление границы населенного пункта: город Кировск.

- Площадь населенного пункта город Кировск, определенная картометрическим способом, составляет 2252 га

  - Установление границы населенного пункта: поселок Молодцово.

- Площадь населенного пункта поселок Молодцово, определенная картометрическим способом, составляет 241 га.

- Определение границ планировочных районов и выделение в них элементов планировочной структуры: планировочный район; планировочный микрорайон; планировочный квартал.

- Развитие функциональной структуры и изменение функционального использования территорий.

  - Установление границ функциональных зон с параметрами их планируемого развития (по видам):

жилые зоны:

Ж1 – садоводческие объединения и дачные поселки в границах населенного пункта

Ж2 – зоны застройки малоэтажной (от 1 до 4 этажей) жилой застройки;

Ж3 – зона среднеэтажной (от 5 до 8 этажей) многоквартирной жилой застройки;

Ж4 - зона многоэтажной (от 9 до 16 этажей) многоквартирной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны:

Д1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

Д2 - зона застройки объектов социально-бытовой инфраструктуры.

Производственные зоны:

П – зона объектов производственного (IV-V класса опасности), транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры;

ПД – зона объектов производственно-делового назначения;

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

У1 – зона объектов улично-дорожной сети;

И1 – зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов;

И2 – зона объектов железнодорожного транспорта;

Зоны рекреационного назначения:

Зоны рекреационного назначения:

Р1 – зона размещения объектов рекреационного назначения;

Р2 – зона зеленых насаждений общего пользования;

Р3 – зона лесов и сохраняемых природных ландшафтов.

Зоны сельскохозяйственного назначения:

С1 – зона ведения сельского хозяйства и размещения объектов сельскохозяйственного производства;

С2 - зона коллективных садоводств;

Зоны специального назначения:

К1 – зона кладбищ;

ЗН – зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции.

Водные объекты:

Акватории.

Устанавливаемые границы отображены на схеме границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

  - Установить соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), в гектарах (га) и процентах от площади муниципального образования, равной 100%:

- жилые зоны – 484,08 га (5,1 %);

- общественно-деловые зоны – 626,42 га (6,6 %);

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 2116,91 га (22,1  %);

- рекреационные зоны – 339,34 га (3,5 %);

- зоны сельскохозяйственного назначения 2018,44 (21,1 %);

- зоны лесопокрытых территорий  - 3191,05 га (33,4 %)

- зоны особо охраняемых территорий  - 76,12 га (0,8%)

- зоны специального назначения – 217,15 га (2,3 %);

- акватории – 487,49 га (5,1%).

  - Градостроительное освоение новых, ранее не застроенных территорий, с использованием части земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в земли населенного пункта, земли транспорта и промышленности для обеспечения размещения объектов капитального строительства на 2030 г.

- Площадь земель различных категорий включаемых в земли населенных пунктов, земли промышленности, земли транспорта

- Таблица 1

| - Планируемые земли различных категорий | - Категории земель, включаемые в земли других категорий |  |  |  |  | - Итого. - Земли - включаемые в земли иных категорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Сельскохозяйственного назначения | - Населенных пунктов | - промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - Запаса | - лесного фонда |  |
| Населенных пунктов | 243,5 | - | 67,96 | 10,22 | 470,37 | 783,47 |
| Г. Кировск | 160,7 | - |  |  |  |  |
| Пос. Молодцово | 82,8 | - | - | - |  |  |
| Промышленности | - | 62,29 | - | 744,24 |  | 806,53 |
| Транспорта | 73,19 | 9,18 | - | 26,9 | 137,56 | 246,83 |
| Иного специального назначения | - | - | - | 10,29 | 32,25 | 42,54 |
| Лесного фонда | - | 640,18 | - | - | - | - |
| Итого | 316,69 | 71,47 | 67,96 | 791,65 | 640,18 | 1879,37 |

- Площадь земель лесного фонда включаемых в земли населенного пункта

- Таблица 2

| - № п/п | - Планируемое использование | - Площадь, га | - Удельный вес в общей площади, планируемой к включению в границы населенного пункта, % |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Зеленые насаждения общего пользования | - 64,43 | - 10 |
| - 2 | - Зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санитарно-курортного лечения, гостиниц, пансионатов | - 25,87 | - 4,05 |
| - 3 | - Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | - 60,6 | - 9,5 |
|  | - Итого зеленых насаждений | - 150,9 | - 23,5 |
| - 4 | - Зона магистралей непрерывного движения, магистралей городского значения и основных магистралей районного значения и основных объектов улично-дорожной сети с включением объектов инженерной инфраструктуры | - 160,05 | - 25 |
| - 5 | - Зона малоэтажной (до 3 этажей) жилой застройки | - 25,02 | - 3,9 |
| - 6 | - Зона многофункциональная общественно-деловая застройка | - 59,14 | - 9,2 |
| - 7 | - Зона объектов производственного, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры (I - III класс опасного воздействия) | - 209,71 | - 32,75 |
| - 8 | - Зона объектов производственного, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры (IV - V класс опасного воздействия) | - 3,11 | - 0,5 |
| - 8 | - зона кладбищ | - 32,25 | - 5 |
| - Итого: |  | - 640,18 | - 100 |

- Площадь земель сельскохозяйственного назначения включаемых в земли 
иных категорий

- Таблица 3

| - Предлагаемое целевое использование | - Площадь в границах муниципального образования, га | - Площадь в границах поселка Молодцово | - Площадь в границах г. Кировска |
| --- | --- | --- | --- |
| - для сельскохозяйственного назначения | - 308,11 | - – | - – |
| - Земли населенных пунктов | - 243,5 | - 82,8 | - 160,7 |

- Создание планировочными средствами условий для развития малого предпринимательства и сферы обслуживания населения.

  - Формирование общественно-деловых зон для размещения объектов торговли, досуга, общественного питания и малого бизнеса в центральной части города Кировска и на вновь осваиваемых территориях:

- к 2020 году:

- рыночные комплексы 300 м2 торговой площади на 0,87 га;

- Предприятия бытового обслуживания на 250 рабочих мест;

- к 2030 году:

- рыночные комплексы 780 м2 торговой площади на 1,77 га;

- Предприятия бытового обслуживания на 330 рабочих мест;

  - Формирование системы рекреационных зон для размещения объектов туризма, спорта, отдыха:

- к 2020 году:

- гостиница на 200 мест на площади 0,5га;

- база отдыха  на 100 мест;

- к 2030 году:

- гостиница на 480 мест на площади 2,9 га;

- база отдыха  на 100 мест;

- Развитие жилищного фонда из расчета 25 м2  общей площади на одного человека к 2020 году, и из расчета 35 м2 общей площади на одного человека к 
2030 году:

  - Комплексная реконструкция неэффективно используемых территорий с повышением плотности застройки в среднем на 10-15% и с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения к 2020 году:

    - подготовка документации по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные целевые программы по расселению ветхого фонда в городе Кировск.

  - Подготовка документации по планировке территории, а также, документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства к 2020 году:

    - для строительства малоэтажной жилой застройки в городе Кировск и поселке Молодцово площадью 136,79 га;

    - для строительства среднеэтажной (до 8 этажей) многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания площадью 69,48 га;

    - для строительства многоквартирных домов (до 16 этажей) с объектами обслуживания в городе Кировск на площади 33,8 га;

  - Для организации нового индивидуального жилищного строительства, в том числе для предоставления земельных участков гражданам в соответствии с областным законом Ленинградской области № 105-ОЗ от14.10.2008.

  - Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам инженерно подготовленных земельных участков для строительства жилых домов малой и средней этажности к 2030 году.

- Мероприятия по размещению объектов капитального строительства социального, культурного и бытового обслуживания.

  - Культура и искусство.

    - Размещение объектов капитального строительства на 2030 год:

- Музей техники и промышленной архитектуры.

  - Физическая культура и спорт.

    - Размещение объектов капитального строительства местного значения на 
2020 год:

- плоскостные открытые спортивные сооружения общей площадью 25000 м2;

- универсальные спортивные залы общей площадью пола не менее 3400 м2;

- плавательные бассейны, площадью зеркала воды не менее 1500 м2.

    - Размещение объектов капитального строительства местного значения на 
2030 год:

- плоскостные открытые спортивные сооружения общей площадью 58000 м2;

- универсальные спортивные залы общей площадью пола не менее 980 м2;

- плавательный бассейн, площадь зеркала воды не менее 350 м2.

  - Молодежная политика

    - Выделить для размещения учреждений по работе с молодежью в составе объектов капитального строительства местного значения на 2020 г.:

- молодежный центр в городе Кировск – 525 м2;

- спортивные залы  – 200 м2;

    - Выделить для размещения учреждений по работе с молодежью в составе объектов капитального строительства местного значения на 2020 г.:

- спортивные залы – 910 м2;

  - Образование

    - Размещение объектов капитального строительства местного значения 
на 2020 год:

- 2 дошкольных образовательных учреждения общей расчетной вместимостью не менее 160 мест в городе Кировск;

- дошкольное образовательное учреждение общей расчетной вместимостью не менее 80 мест в поселке Молодцово.

    - Размещение объектов капитального строительства местного значения 
на 2030 год:

- 4 дошкольных образовательных учреждения общей расчетной вместимостью не менее 560 в городе Кировск;

- дошкольное образовательное учреждение общей расчетной вместимостью не менее 100 мест в поселке Молодцово.

  - Социальная защита населения.

    - Приведение в соответствие с действующими нормами обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социального, культурного-бытового и иного назначения  и по территории жилой застройки:

- разработать и утвердить программу по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

    - При формировании новых жилых зон, проектировании и строительстве общественных объектов, соблюдение требований действующего законодательства в части обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам транспортной инфраструктуры, объектам рекреации,  жилой застройки, социального, культурного-бытового и иного назначения.

  - Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению.

    - создание нового кладбища на 32,2 га на 2020 год.

- Сохранение и использование историко-культурного наследия.

  - Сохранение историко-культурного наследия.

    - Благоустройство территорий объектов культурного наследия местного значения, содержание и реставрация объектов культурного наследия местного значения.

- Оздоровление и сохранение благоприятной экологической ситуации.

  - Создание системы дождевой канализации.

    - Формирование системы водоотведения поверхностного стока, состоящей из водосточных коллекторов и очистных сооружений:

- тип канализования – раздельный, водоотведение – по бассейнам стока,

- тип коллекторов – преимущественно закрытый,

- очистка стоков – на модульных очистных сооружениях закрытого типа.

    - На 2020 год:

- прокладка коллекторов;

- строительство очистных сооружений дождевой канализации;

- формирование городской набережной вдоль реки Нева;

- формирование системы берегоукреплений вдоль реки Нева обеспечивающих предотвращение попадания поверхностных стоков в естественные водотоки.

    - На 2030 год:

- прокладка коллекторов на вновь осваиваемых территориях;

- строительство очистных сооружений дождевой канализации на вновь осваиваемых территориях;

  - Формирование единой системы зеленых насаждений, включающей озеленение рекреационных, жилых и общественно-деловых зон и озеленение, выполняющее специальные функции, в том числе двухрядная посадка деревьев вдоль городских магистралей.

  - Организация централизованной системы сбора бытовых стоков территорий существующей индивидуальной жилой застройки.

  - Создание централизованной системы сбора бытовых стоков с подключением к общей системе канализации на планируемых территориях индивидуальной жилой застройки.

  - Вынос существующих гаражей боксового типа, расположенных в центральной части города Кировска, за пределы жилой застройки.

  - Инициация разработки проектов санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

    - Разработка проекта санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений;

- Мероприятия по санитарной очистке территорий.

    - Устройство площадок временного складирования твердых бытовых отходов в зонах нового жилищного строительства.

    - Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков.

    - Организация снегоплавильного пункта.

    - Проведение санитарных рубок, рубок ухода и ландшафтных рубок.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Природного характера. Защита территории от затопления и подтопления.

    - На 2020 год:

- город Кировск:

- проведение дренажных работ на площадках нового капитального строительства (для зданий высотой 2 этажа и выше) с устройством пристенных дренажей;

- формирогородской набережной;

- поселок Молодцово:

- проведение дренажных работ на площадках нового капитального строительства (для зданий высотой 2 этажа и выше) с устройством пристенных дренажей;

    - На 2030 год:

- Продолжение формирования городской набережной и системы берегоукреплений, обеспечивающих защиту территории от затопления паводковыми водами реки Нева редкой повторяемости;

- проведение дренажных работ на площадках нового капитального строительства (для зданий высотой 2 этажа и выше) с устройством пристенных дренажей;

- обеспечение сопутствующими дренажами коммуникационных коридоров – при необходимости.

  - Техногенного характера.

    - На 2020 год:

- размещение пожарного депо на 4 основных пожарных автомобиля и 2 специальных пожарных автомобиля, площадь территории – 1,2 га;

- устройство противопожарных минерализованных  полос;

- вывод грузового автомобильного транспорта за пределы жилой застройки.

- Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения.

  - Водоснабжение.

    - На 2020 год:

- реконструкция водовода «Кировск-Молодцово»:

    - строительство новой трассы водовода от кольцевой сети города Кировска до резервуаров запаса воды поселка Молодцово протяженностью 11500 м;

- разработка проекта организации зон санитарной охраны (далее – ЗСО) водозабора и водоочистных сооружений, расположенных на одной площадке, с определением границ, планом мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, с правилами и режимом использования территории;

- строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки;

- перекладка 19,3 км ветхих сетей;

    - На 2030 год:

- Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений:

    - очистка водозаборного сооружения;

    - Замена насосного оборудования насосной станции первого подъема

    - реконструкция водоочистных сооружений и увеличение производительности до 20 тыс. м3/сут;

- Развитие сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки;

  - Водоотведение.

    - На 2020 год:

- модернизация канализационных очистных сооружений, переход на модульные очистные сооружения с изменением технологии очистки сточных вод, без устройства иловых площадок, мощность сооружений 20 тыс. м3/сут;

- разработка проекта санитарно-защитных зон канализационных сооружений;

- строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки новых осваиваемых территорий;

- перекладка ветхих канализационных сетей;

    - На 2030 год:

- строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией вновь осваиваемых территорий.

  - Электроснабжение:

- строительство новых трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ на вновь осваиваемых территориях;

- реконструкция и замена трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, на застроенных территориях подвергшихся реконструкции;

- замена изношенных опор линий электропередачи.

  - Теплоснабжение:

- строительство новых котельных и реконструкция изношенных участков сетей системы централизованного теплоснабжения;

- создание локальных источников тепла для обеспечения расчетных тепловых нагрузок вновь формируемых жилых зон, рекреационных комплексов, общественно-деловых центров и отдельных производственных объектов;

- обеспечение тепловых нагрузок индивидуальной жилой застройки за счет индивидуальных генераторов на газовом топливе.

  - Газоснабжение:

- замена изношенных сетей газопровода;

- развитие сетей газоснабжения для обеспечения вновь осваиваемых территорий, реконструкция существующих ГРШП.

  - Связь и информатизация:

- техническая реконструкция с целью создания современной технически 
и экономически эффективной сети распространения и трансляции государственных и коммерческих телерадиопрограмм, а также обеспечения высококачественным 
и доступным многопрограммным вещанием;

- создание сетей кабельного телевидения и единой коммуникационной сети с использованием волоконно-оптических кабелей.

- Развитие систем транспортного обеспечения.

  - Развитие улично-дорожной сети города Кировска:

    - строительство новых участков улиц общегородского значения на 2020 год общей протяженностью 14250 м:

- в створе  Кооперативного переулка в восточном направлении до обходной автодороги протяженностью 1500м;

- продолжение ул.Новая до обходной автодороги 1600м;

- -продолжение ул.Песочная до обходной автодороги 2150м;

- -от магистрали 1 в южном направлении до ул.Набережная 7600м;

- -в южной части от магистрали 2 на юго-восток до обходной автодороги 1400м.

    - строительство улиц районного значения на 2020 год общей протяженностью 9250 м:

- на продолжении пер. Рейдовый, магистраль 3 в восточном и южном направлениях до проектного участка ул. Северная 1650м;

- продолжение ул. Советская до магистрали,  протяженностью 900м;

- магистраль 8,  от магистрали 2 на юг до магистрали 7, протяженность 2000м;

- магистраль 6, от ул. Набережная до магистрали 8 протяженность 700м;

    - строительство жилых улиц, основных проездов, а также улиц и проездов в производственных зонах предусмотрены на территории города Кировск на 2020 г. общей протяженностью 8500м:

- проезд 1, от магистрали 2  на восток и север до магистрали 3,  протяженностью 700м;

- проезд 2, от магистрали 4 на восток, север и запад, протяженностью 1050м;

- проезд 3, от ул. Железнодорожная на восток, северо-восток, пересекая магистраль 2, на восток и юг до проезда 4, протяженностью 2000м;

- проезд 4, от ул. Железнодорожная на север до магистрали 2, протяженностью 650м;

- продолжение проезда 4 на восток протяженностью 300м;

- проезд 9, от ул. Дубровская на запад, юг и северо- восток до ул. Дубровская, протяженностью 1100м.

- проезд 5, от магистрали 6 на юг протяженностью 2700м;

    - обустройство регулируемых перекрестков, места которых определены на пересечениях:

- ул. Магистральная и Кооперативного переулка;

- ул. Магистральная и Рейновый переулок;

- магистраль 2 и магистраль 3;

- магистраль 2 и ул. Северная;

- магистраль 2 и  ул. Новая;

- ул. Набережная и ул. Победы;

- магистраль 2 и ул. Победы;

- ул. Набережная и ул. Песочная;

- ул. Набережная  и магистраль 2.

    - размещение мест для хранения легкового индивидуального транспорта:

- в многофункциональных общественно-деловых зонах южнее магистрали 3, южнее ул. Советская;

- в зоне транспортно-логического назначения между ул. Набережная и проезда 9.

    - Размещение станций технического обслуживания автотранспорта в многофункциональных зонах общественно-делового и транспортно-логического назначения:

- в северной части южнее автодороги Е105, М18;

- в центральной части, южнее ул. Советская;

- в южной части между ул. Набережная и проезда 7.

  - Развитие улично-дорожной сети поселка Молодцово.

    - строительство новых участков главной улицы на 2020 год общей протяженностью 800 м:

- ул. Центральная, в продолжении существующей улицы на восток до границ поселка, протяженностью 800м.

    - строительство новых участков основных улиц на 2020 год общей протяженностью 1900 м:

- улица 1, от ул. Центральная на юго-восток и восток до улицы 2, протяженностью 1900м;

    - строительство второстепенных улиц в жилой застройке на 2020 год общей протяженностью 1360 м:

- улица 7, от улицы 1 на юг до улицы 2, протяженностью 560м;

- проезд 3 , от ул. Центральная на юго-восток, протяженностью 400м;

- улица 6, от улицы 7 до улицы 5, протяженностью 400м.

    - Размещение станций технического обслуживания автотранспорта и автостоянки в центральной части поселка.

  - Автодороги местного значения в границах поселения:

- строительство автодороги от границ г. Кировск в створе ул. Новая на восток до юго-восточных границ садоводства, на юг до границ садоводства и на юг до границ кладбища, протяженностью 4300м;

- строительство автодороги от автодороги А-120, восточнее обходной автодороги, на северо-восток до границ садоводства протяженностью 700м;

- строительство автодороги восточнее поселка Молодцово в створе ул. Центральная на восток и на юг до проектной автодороги местного значения протяженностью 4100м;

- строительство автодороги вдоль юго-восточных границ поселения, от автодороги А120 восток до восточных границ поселения протяженностью 5400м.

  - Размещение мест для хранения лодок и маломерных судов на берегу реки Нева

  - Развитие системы общественного транспорта на 2030 год:

- развитие автобусного движения внутри поселения, обеспечивающего сообщение между населенными пунктами, общественно-деловыми и производственными территориями.

- реконструкция автобусного вокзального комплекса.

- Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности.

  - Формирование зоны автомобильных дорог, искусственных транспортных сооружений,  площадью между населенными пунктами: город Кировск и поселок Молодцово.

  - Формирование зоны региональных автомобильных дорог, искусственных транспортных сооружений,  для размещения автомобильной дороги Санкт-Петербург – Кировск на участке 0+000 км25+000 на период 2014-2018 гг.

  - Развитие и размещение объектов капитального строительства регионального значения.

    - Размещение пассажирского причала на берегу реки Нева, для обеспечения возможности восстановления и развития системы пассажирского водного транспорта.

    - Выделение территории для размещения производственных объектов регионального значения.

Приложение 1

- Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Элементы территории | Сложившиеся границы | Планируемые границы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (существующее положение),га | На 2020 год, га | На 2030 год, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территории в границах городского поселения, всего | 9557 | 9557 | 9557 |
|  | В том числе в г. Кировске, всего | 1622,8 | 1703,56 | 2252 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 158,2 | 204,95 | 241 |
| I. | Функциональные зоны: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона: | 135,59 | 240,07 | 484,08 |
|  | В том числе в г. Кировске | 126,77 | 179,28 | 312,51 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 8,82 | 60,79 | 171,57 |
| 1.1. | многоэтажной застройки | 9,14 | 33,88 | 78,42 |
|  | В том числе в г. Кировске | 9,14 | 33,88 | 78,42 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | среднеэтажной застройки | 45,06 | 69,48 | 69,48 |
|  | В том числе в г. Кировске | 43,73 | 62,15 | 62,15 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 1,33 | 7,33 | 7,33 |
| 1.3. | малоэтажной застройки | 81,39 | 136,79 | 336,18 |
|  | В том числе в г. Кировске | 73,9 | 83,33 | 165,94 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 7,49 | 53,46 | 170,24 |
| 2. | Общественно-деловая зона: | 94,04 | 335,5 | 626,42 |
|  | В том числе в г. Кировске | 82,19 | 298,72 | 572,34 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 11,85 | 36,78 | 54,08 |
| 2.1. | объектов социальной инфраструктуры | 40,59 | 40,59 | 40,59 |
|  | В том числе в г. Кировске | 34,32 | 34,32 | 34,32 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| 2.2. | объектов делового и финансового назначения | 17,62 | 98,09 | 306,02 |
|  | В том числе в г. Кировске | 14,37 | 79,34 | 199,92 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 0,13 | 5,75 | 12,81 |
| 2.3. | культовых сооружений | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | В том числе в г. Кировске, всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | улиц, дорог, проездов, площадок, автостоянок; зеленых насаждений | 35,33 | 209,32 | 348,87 |
|  | В том числе в г. Кировске | 29,88 | 184,56 | 307,6 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 5,45 | 24,76 | 41,27 |
| 3. | Зона рекреационного назначения: | 153,02 | 230,89 | 339,34 |
|  | В том числе в г. Кировске | 151,08 | 226,39 | 334,84 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 1,94 | 4,5 | 4,5 |
| 3.1. | рекреационных учреждений для занятий туризмом, физкультурой и спортом | 21,53 | 83,84 | 101,09 |
|  | В том числе в г. Кировске | 21,53 | 75,22 | 101,09 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | территорий общего пользования (скверы, парки, сады, городские леса, водные объекты и др.) | 131,49 | 155,67 | 238,25 |
|  | В том числе в г. Кировске | 129,55 | 151,17 | 233,75 |
| 4. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур: | 430,56 | 1168,8 | 2116,91 |
| 4.1. | производственные зоны промышленных предприятия | 197,76 | 839,78 | 1683 |
|  | В том числе в г. Кировске | 162,92 | 569,74 | 839,75 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 34,84 | 270,04 | 843,25 |
| 4.2. | коммунально-складские зоны и зоны инженерной инфраструктуры | 98,18 | 37,33 | 43,49 |
|  | В том числе в г. Кировске | 93,8 | 32,65 | 38,8 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 3,6 | 0,89 | 0,89 |
| 4.3. | зоны транспортной инфраструктуры из них внешнего транспорта: | 134,62 | 291,69 | 390,42 |
|  | - железнодорожного - автомобильного | 29,6 87,55 | 38,57 235,65 | 38,57 334,38 |
|  | В том числе в г. Кировске |  | 26,44 | 26,44 |
|  | - железнодорожного - автомобильного | 16,67 0,8 | 16,67 0,8 | 16,67 0,8 |
|  | - водного (речного) |  | 8,97 | 8,97 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | 2388,97 | 2046,4 | 2018,44 |
| 5.1. | сельскохозяйственных предприятий | 1408,47 | 1123,52 | 1095,56 |
|  | В том числе в г. Кировске | 22,71 | 0 | 0 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | садоводческих и дачных объединений, индивидуальных садовых и дачных участков, огородов | 1007,45 | 922,88 | 922,88 |
|  | В том числе в г. Кировске | 94,17 | 83,13 | 83,13 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 73,53 | 0 | 0 |
| 6. | Зона особо охраняемых территорий |  | 76,12 | 76,12 |
|  | В том числе в г. Кировске |  | 76,12 | 76,12 |
|  | В том числе в пос. Молодцово |  | 0 | 0 |
| 7. | Зона специального назначения: | 30,7 | 60,48 | 217,15 |
| 7.1. | кладбищ, крематориев | 20,57 | 20,57 | 52,82 |
|  | В том числе в г. Кировске | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | объектов размещения отходов | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| 7.3. | Зона зеленых насаждений специального назначения | 0 | 39,91 | 154,2 |
|  | В том числе в г. Кировске | 0 | 32,16 | 151,2 |
|  | В том числе в пос. Молодцово | 0 | 4,75 | 4,75 |
| 8. | Зона лесопокрытых территорий | 5836,63 | 4911,25 | 3191,05 |
| 9. | Зона водных объектов | 487,49 | 487,49 | 487,49 |
| III. | Из общей территории поселения категории земель: |  |  |  |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2528,02 |  | 2219,91 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1781 |  | 2493 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 128,76 |  | 1156,7 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 |  | 0 |
| 5. | Земли лесного фонда | 3794,4 |  | 3154,22 |
| 6. | Земли водного фонда | 289,22 |  | 289,22 |
| 7. | Земли запаса | 1035,6 |  | 243,95 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения В т.ч. в населенных пунктах: (тыс. чел.) | 26,6 | 29,0 | 36,4 |
| 2.2 | г. Кировск | 25,61 | 21,0 | 33,6 |
| 2.3 | пос. Молодцово | 0,99 | 2,0 | 2,8 |
| 3. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | »> |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения мест/объект | 1021/6 |  |  |
|  | Общеобразовательные учреждения | 2595/5 | 2595/ 5 | 2595/ 5 |
|  | Объекты здравоохранения коек/объект | 285 /1 | 285 /1 | 285 /1 |
|  | Амбулаторно-поликлинический комплекс | 520 /1 | 520 /1 | 520/1 |
|  | Станция скорой помощи объект/автомоб. | 1 /3 | 1 /3 | 1 /3 |
|  | Учреждения по работе с молодежью, объект/м2 | - | 1/991 | 1/991 |
|  | Гостиница | 54/2 | 196/3 | 270/3 |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортзалы, объект/м2 плавательные бассейны | 32/9216 1 /312 | 36/14300 | 38/16030 |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  | 5/1532 | 6/1932 |
|  | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. м3/год | 7,700 | 14,300 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3 | 7,100 | 12,100 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3 | 0,600 | 2,200 |
|  | Электроснабжение | МЛН.кВт.Ч |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего |  | 227,467 | 347,556 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | МЛН.кВт.Ч | 163,0 | 246,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | 64,467 | 101,556 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  |  |  |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | .кВт.ч | 2223 | 2790 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла - всего | мВт | 848,800 | 1061,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на отопление | мВт | 665 | 332 |
|  | - на вентиляцию | мВт | 72 | 90 |
|  | - на горячее водоснабжение | мВт | 111,8 | 139 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в газ, всего | млн. м3/год | 215,52 | 219,73 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - населением | млн. м3/год | 11,02 | 13,83 |
|  | - котельными | млн. м3/год | 204,5 | 205,9 |